## Slide 1: MDM領域支援
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社
トヨタ自動車株式会社 御中
2025年12月12日

## Slide 2
ご提案概要
ご提案概要
  トヨタ自動車様のMDM領域で予定されているInformaticaのPoCにおいて、Informatica社と協力の上、 環境構築、データモデリング、MDM教育などのご支援をさせていただきたい。
「Stibo」、「TIBCO」を先行して検証を実施。 いずれも要件に満たないことが判明。
「Informatica」に関しては上記2社と比較した場合、 要件への照合率は高い。
他候補としては米国「Tamr」が俎上に上がっているが、 早期にMDM領域の取組みを加速させたい。
当該メーカが日本未進出などのことから、 積極的に検証を行う判断に至っていない。
トヨタ自動車様
データ図書館によるデータ整備・提供は進んでいる。
マスタデータが一元管理されておらず、課題と捉えている。
MDM製品を検証しており、10月にInformatica社(米国)訪問して意見交換を実施。
これまでの経緯（弊社理解）
データ総研様
DMBOKベースのデータ戦略を策定中。
Informatica様
InformaticaのPoCを支援中。
CTC
Informaticaの環境構築
データ総研様のデータ戦略に従ったデータモデリング・業務設計
・・・その他柔軟にご対応
ご提案範囲

## Slide 3
CTC
PJ責任者
データビジネス企画推進部
部長：根岸 克明
TMC
PJ責任者
開発・製造ＩＴ推進部
高木 琢 様
インフラ構築
山口 勇
滋賀 泰樹
TBA
0.5人月 + 1.0人月
山口 香
山本 優希
0.5人月/月
営業責任者
自動車営業第3部
部長代行：松本 一成
営業担当者
自動車営業第3部
古橋 麗威弥
PM
データビジネス企画推進部
課長：太田 幸治
0.2人月
体制図（1月中旬～）
アドバイザ
データビジネス企画推進部
シニアエキスパート： 岩瀬 裕樹
0.3人月
Informatica
IPS
IPSご担当者様
0.2人月？
営業担当者
澁井 様
CTC持ち出しでも可

## Slide 4: 要員紹介
 | 太田 （オオタ） |  | 
年齢 | 42歳 |  | 
役割 | Manager |  | 
経験 | ① | パッケージ開発 | ・棚割システム、棚替Webアプリの開発 ・SaaS展開（AWSへのリフト） ・海外展開（中国、香港）
 | ② | SCMシステム海外展開 | ・小売業のSCMシステム業務整理及び海外展開 （中国、香港）
 | ③ | IFRS対応支援 | ・小売業のIFRS対応支援
 | ④ | データ分析基盤構築 | ・商社、製造業でのデータ基盤構築
 | ⑤ | データ利活用支援 | ・製造業でのデータ分析基盤におけるデータ利活用支援
得意分野 | 言語 ：C#、JavaScript、HTML、C/C++、SQL、Python DBMS ：Oracle、PostgreSQL、MySQL、SQLServer DWH ：Databricks、Snowflake 保有資格：応用情報技術者、AWS(SAA)、GCP(ACE)、Databricks Champion、Snowflake Core、G検定、Python 3 販売士2級、Oracle 10g Gold、TOEIC850 ・アプリ開発SE→ITコンサルタント→Sier（CTC）の業務経歴のため、様々な案件への参画経験あり ・大中小と規模を問わず開発、基盤構築のPM・PL等のプロジェクト管理を担当 ・マルチベンダでのPMO経験あり ・広範囲の技術力を有しており、アプリケーション開発、基盤構築、インフラも経験あり |  | 
勤務地：東京

## Slide 5: 要員紹介
 | 岩瀬 裕樹(いわせ ひろき) |  | 
年齢 | 49歳 |  | 
役割 | 専門職 |  | 
経験 | ① | グローバル商品コード導入支援 | [製造メーカ]担当：コンサル ・過去のM＆Aによるグローバル展開に伴い、日米欧で散在するグローバル商品マスタ定義および構想策定
 | ② | 統合マスタ管理基盤導入支援 | [食品卸]担当：PM ・基幹システム刷新に伴い、商品、取引先の両マスタのマスタ管理基盤(Informatica背品)の要件定義
 | ③ | データ活用基盤導入支援 | [不動産業]担当：コンサル ・個社およびグループでのデータ利活用におけるデータ活用基盤における推進組織立上げおよびデータガバナンス導入
 | ④ | データ連携基盤導入支援 | [電気通信業]担当：PM ・MA(Marketing Automation)基盤への連携を担うオンライン/オフラインでのデータ連携基盤(Informatica製品)の構築
得意分野 | 保有資格：米国PMI認定PMP(Project Management Professional)、G検定 ・データマネジメントおよびデータガバナンス領域におけるコンサルティング ・経験業界は流通業、製造業、不動産業、電気通信業など多数あり ・大中小と規模を問わず開発、基盤構築のPM・PL等のプロジェクト管理を担当 ・弊社(CTC)にてInformaticaビジネスの立上げに参画 |  | 
勤務地：東京

## Slide 6: 要員紹介
 | 山口 勇（ヤマグチ イサム） |  | 
年齢 | ５３歳 |  | 
役割 | 一般 |  | 
経験 | ① | システム開発 | ・Informatica 製品を使用したシステム間 I/F 開発 ・マイグレーション（メインフレーム → UNIXサーバ）
 | ② | システム運用・維持保守 | ・Informatica PowerCenter の運用・維持保守 ・勘定系システム/生産管理システムなどの運用・維持保守（オープン系） ・販売管理/受発注システムのなどの運用・維持保守（メインフレーム）
得意分野 | 言語 ：JAVA, COBOL, shellスクリプト, Excel VBA DB ：Oracle ETL ：Informatica PowerCenter, IDMC(CDI,MDM) 保有資格：Informatica Cetified Professional（Cloud Data and Application Integration R36),二種情報処理技術者 ・メインフレームからオープン系と幅広くシステム開発・維持保守の経験あり ・2016 ～ Informatica 製品の導入支援・VerUP・開発業務に従事 |  | 
勤務地：東京

## Slide 7: 要員紹介
 | 滋賀 泰樹（シガ ヤスキ） |  | 
年齢 | 50歳 |  | 
役割 | 専門職 |  | 
経験 | ① | ネットワーク設計・構築 | ・データセンターを中心に広域LANの構築、運用 ・データセンターサービス提供用のネットワーク構築、運用
 | ② | セキュリティサービス提供 | ・MMSのセキュリティアナリスト管理、サービス改善（分析ツールの開発） ・VPNネットワークの設計・構築 ・F/W販売、構築、保守
 | ③ | DCサービスの運営、提供 | ・DCオペレーションサービスの運営管理 ・DCシステム監視サービスの運営管理 ・サービスインフラの設計・構築・運用・保守
 | ④ | 業務改善プロダクトの販売・構築 | ・WebDB、ETL、RPAなどのプロダクト販売、構築 主な製品：Pleasnater、Waha！Tranceformaer、Xoblos、
 | ⑤ | 社内DX推進 | ・全社WebDBの企画、設計、構築、運営 ・PowerBIによる情報分析（トラブル分析、全社員の技量・力量分析等）
得意分野 | 言語 ：ExcelVBA、JavaScript、HTML、Perl、PHP WebDB ：サイボウズデヂエ、Pleasanter、楽楽販売 ETL ：Waha! Transformer、XoBlos BI ：PowerBI、MetaBase 保有資格：JP1認定プロフェッショナル（ネットワーク管理）、ビジネスプロセス革新エンジニア（BPIE）、 PMI-PMP、PMI-ACP ・様々な製品の販売から設計、構築、運用の経験あり ・小中規模ではあるがPM・PL等のプロジェクト管理を担当しアジャイルにも精通 ・インフラ、アプリ開発、幅広い技術経験 ・業務やサービスの改善経験が豊富（特にITサービス系） |  | 
勤務地：東京

## Slide 8
契約形態/見積前提条件（1/2）
●お見積り前提
弊社に起因する問題以外で本プロジェクトが中断または中止する場合は、以降の作業について別途お見積りをさせて頂きます。
本ご提案は履行割合型の準委任契約となります。役務提供となりますので成果物に対する契約不適合責任の追及はされないものとします。
作業場所は東京23区内を想定しています。23区外での作業が発生する場合は、別途交通費・宿泊費等の実費を請求させていただきます。
本書有効期限は、本書表紙記載の提示日より1ヶ月間とさせて頂きます。
本書の著作権は弊社に帰属するものと致します。
本提案書に記載なき事項は、別途お見積をさせて頂きます。
基本作業時間は140～160時間／人月とし、残業が発生した場合は別途清算とさせていただきます（※基本作業時間に満たない場合の精算はございません）
貴社起因（決定の変更、合意内容の変更、決定時期の遅延、体制構築不備、レビュの遅延）によりスケジュール遅延、変更が発生した際において追加で発生した費用は別途見積としてご提示致します。
スケジュールについては現時点でのスケジュールであり、プロジェクト開始時に見直しさせて頂きます。
実行体制については現時点での想定であり、必要があればプロジェクト開始時に見直しさせて頂きます。
貴社コミットメント層に対するプロジェクト状況報告や合意形成については、貴社プロジェクト管理層から実施をお願い致します。
プロジェクト開始時点から、Informatica環境へ接続可能な端末や環境をご提供願います。
●貴社とのコミュニケーションについて
各種レビューや会議は、原則リモートにて実施することを前提としますが、必要に応じて貴社会議室にて実施させて頂きます。会議の性質上、 貴社での開催が困難な場合は弊社オフィスにて実施するものと致します。
議事録が必要となる場合は原則弊社が作成するものと致します。また、議事録は貴社に提出後、3営業日以内に御承認頂けるものとします。

## Slide 9
契約形態/見積前提条件（2/2）
●納品・検収について
(1) 納品させていただくドキュメントのフォーマットにつきましては、弊社指定フォーマットで納めさせていただきます。
(2) 検収は貴社との納品物レビュー実施後、貴社ご担当者様承認印をもって検収を完了とさせて頂きます。
納品物一式の納品は別途日程調整の上、貴社ご指定の場所に納品させて頂きます。
(3) 検収期間は、納入物を一括し、納品後1週間以内に実施をお願いいたします。 当社責によらない事由により検収作業が遅れる場合には、検収期間の終了を以って、検収完了とさせていただきます。
(4) 納品媒体及び、その個数を変更する場合は、別途費用を御見積りする場合があります。
●契約関連
(1) 契約は､原則として弊社標準の基本契約書に基づく個別契約（注文書／注文請書）の取り交わしをもって契約締結を行なうものと致します。 また、パッケージの利用に関しては､ベンダー指定のライセンス契約の締結を行なうものと致します。
(2) 発注書または発注予定の意思を示す書面、または左記を示す電子メールの受領をもって作業開始と致します。
(3) 作業の標準作業時間帯は平日9:00～17:30（休憩1時間）としております。
(4) 土日祝日、又は深夜及び早朝（21時以降翌朝7時まで）におよぶ作業が必要となった場合は、予め貴社担当者とその内容について協議・合意
の上実施するものと致します。
(5) 支払いについて、検収日の同月(または翌月)にお支払いが行われるものとさせていただきます。
(6) 消費税別のお見積りとなります。増税に伴う費用は別途請求させて頂きます。